CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

- "Autostrada Ploieşti - Buzău"

Ordonator principal de credite:     	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar:                                         Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -      S.A.

Amplasament:			Județele Prahova şi Buzău

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): 		5.449.984	mii lei

(în preţuri la data de 01.03.2021 / 1 euro = 4,8744 lei)

din care: construcţii - montaj C + M (inclusiv T.V.A.):	4.678.313	mii lei

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii:	36		 luni

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

ANUL I: INV   1.634.000 mii lei   ANUL II: INV   2.179.000 mii lei   ANUL III: INV  1.636.984 mii lei

C+M  1.403.000 mii lei                   C+M  1.871.000 mii lei  	           C+M  1.404.313 mii lei

Capacităţi:

Lungime traseu proiectat autostradă:				63,25		km

Lăţime platformă / parte carosabilă:				26 m / 4 x 3,75 m

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.